# Společné cyklostezky pro cyklisty a chodce

Návrh tras cyklostezek v Úvalech

Datum: 		12. 1. 2015

Čas: 			9:00

Místo: 		Zasedací místnost, MěÚ, Pražská 276, Úvaly

Vypracoval: 		Matura

Přítomni: 		MěÚ:	Petr Borecký, Alexis Kimbembe, Vítězslav Pokorný, Ilona 					Reicheltová, Petr Matura

Z důvodu propojení okrajových částí obce Úvaly a následného možného získání dotačních titulů na realizaci bylo svoláno vedením města následující jednání ve věci návrhu možných tras budoucích cyklostezek.

Na začátku jednání bylo stanoveno 6 základních kriterií:

Odkud cyklostezka povede – STA, MSTA, OID, OŽPÚR

Kam cyklostezka povede – STA, MSTA, OID, OŽPÚR

Majetkoprávní stránka - OŽPÚR

Projektová dokumentace - OID

Náklady na realizaci – EO, OID

Základní síť zanesená v územním plánu - OŽPÚR

Jak bylo zmíněno v úvodu základním cílem je spojit okrajové části města Úvaly tj.: sever (směr Horoušany, Jirny) a jih (směr Škvorec, Dobročovice) města s centrem města Úvaly.

Lokalita Sever

Přístup z lokalit: U Horoušánek, V Setých, Hodov

První cyklostezka bude s pracovním názvem „Cyklostezka Jirenská“. Povede z lokality U Horoušánek přes zasakovací pás (v současné době v realizaci). Dále bude navazovat na stezku podél pozemní komunikace II/101 na kterou je v současné době zpracována studie od Ing. Hockeho. Tento úsek vede od pozemní komunikace III/10164 po podnik Essa Czech (ulice K Hájovně). Odsud jsou navržena tři možná řešení:

1.	K autobusové zastávce Úvaly, V Setých do ulice Tichého dále ulicí Kupkova a Muchova až na tzv. „Šťastného chodníček“

2.	K autobusové zastávce Úvaly, V Setých a dále přejít do ulice Jirenská II kde na konci ulice opět přejít pozemní komunikaci II/101 až na tzv. „Šťastného chodníček“

3.	Cestou k Hodovskému statku dále alejí Úvalských dětí až do ulice Muchova a následně až na tzv. „Šťastného chodníček“

Druhá cyklostezka s pracovním názvem „Cyklostezka Horoušanská“ v současné době začíná mezi obcemi Horoušany a Tlustovousy na pozemní komunikaci III/10163. Dále pokračuje v Horoušanském katastrálním území v asfaltovém povrchu. Odsud následně pokračuje po nezpevněné ploše po katastru Úval až do ulice Muchova, kde by navázala na cyklostezku „Cyklostezku Jirenská“.

Tuto stezku je možné také vést ulicí Muchova dolů k ČOV, kde by vedla okolo koupaliště až do ulice Mánesova.

Lokalita Jih

Přístup z lokalit: Slovany, Radlická čtvrť

Ulici Bulharská v lokalitě Slovany propojit lávkou přes I/12 a následně vést buď:

- okolo č. p. 105 a směrem k rybníku Fabrák dolů pod 9 kanálů, kde se jedná o zřízení lávky pod viadukt 9 kanálů, kde v současné době SŽDC nechalo podél vybudovat komunikaci až do ulice Hálkova.  Na výše uvedenou lávku je v současné době zpracovaná studie,

- ulicí Dobročovická s následným odbočením do ulice Komenského, Hálkova a na náměstí.

Z lokality Radlická čtvrť Dořešit chodník v úseku od pozemní komunikace I/12 nejprve po pravé straně směrem do centra až po most, kde bude před mostem pokračovat tento chodník po levé straně až k ulici U starého koupadla.

Další uvažovaná trasa, která je v současné době již skoro celá průchozí, je vedena z lokality nové Slovany kolem Sv. Donáta do Škvorce.

Úkoly:

pan starosta a pan místostarosta: případné jednání s majiteli dotčených pozemků.

OŽPÚR: Zpracování majetkového elaborátu majitelů pozemků v odsouhlasených trasách k následnému jednání s těmito majiteli, zapracování cyklostezek do územního plánu, zajištění převodu cizích pozemků v trase plánovaných cyklostezek do majetku města.

OID: Zajištění projektové dokumentace

Připomínky prosím zašlete do 2 dnů po obdržení záznamu z jednání. V případě, že v termínu připomínky neobdržíme, je záznam z jednání považován za odsouhlasený.

Záznam z jednání ze dne 12. 1. 2015 byl všemi zúčastněnými akceptován.

Přílohy:

| Číslo přílohy | Rozsah A4 | Poznámka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | situace |  |

V Úvalech dne 14. 1. 2015